## Slide 1
מטלת סיכום סמסטר – עבודת צוות
קבוצה 4
מציגים:
ליאור גל, איתי עלמני, כפיר ביטון, רון בן-צבי, יזהר אננייב

## Slide 2
התופעה - עמידה בזמנים
התופעה שלנו הנה קריטית לכל אורך הפרויקט שכן אם מטלה לא תוגש בזמן, זה יכול לגרור להורדה בציון, ולפגיעה מתמשכת באיכות הפרויקט.
על פי המאמר, התופעה אמורה להתנהג בעזרת ניהול לוחות זמנים –
“Planning is key in project management. An effective planning method is to identify all the tasks that you need to do to complete a project. This can be done by making a to-do or task list.”
גם אנחנו, כמו שהמאמר מציע, ניהלנו לוח זמנים בעזרת ה-TDL, שאותו תכננו על פי סדרי עדיפויות, הערכנו זמנים של כל שלב וציינו deadline, ועדכנו אותו במהלך ביצוע הפרויקט.
קישור למאמר

## Slide 3
מטרה מקצועית:
התוצר הסופי של הצוות יהיה פעיל, ללא קריסות, ללא באגים, בר הרצה מכל מחשב.
ציון סופי בפרויקט מעל 95.
הפקת תוצר סופי שבוע לפני זמן ההגשה לשם השארת חלון הזדמנויות לשינויים.
מטרה הקשורה להתנהלות הצוותית:
עמידה במשימות השבועיות.
שמירה על מורל הקבוצה ברמה גבוהה
מטרות הפרויקט

## Slide 4
"התוצר הסופי של הצוות יהיה פעיל, ללא קריסות, ללא באגים, בר הרצה מכל מחשב"
במהלך עבודתנו, השקענו את מירב זמננו בפיתוח תוצר סופי ברמה הגבוהה ביותר, לפי מתודולוגיות עבודה המוסכמות בתעשייה.
"ציון סופי בפרויקט מעל 95"
עד כה, הציונים שקיבלנו קרובים ליעד, אך לא עומדים בו.
"הפקת תוצר סופי שבוע לפני זמן ההגשה לשם השארת חלון הזדמנויות לשינויים"
בעת כתיבת מסמך זה, אנו נמצאים כשבוע לפני הגשת המוצר הסופי, ונכון לזמן זה התוצר הסופי סגור ב-90%, ולכן עמדנו ביעדנו.
מטרות הפרויקט

## Slide 5
"עמידה במשימות השבועיות"
היו מקרים שבהם לא הצלחנו לעמוד בזמני המשימות השבועיות, אבל בהסכמה קבוצתית, דחינו את המועד הסופי.
"שמירה על מורל הקבוצה ברמה גבוהה"
לשם עבודה צוותית מפרה, החלטנו כי אחרי ובמהלך כל מפגש מקצועי, יש לשמור גם על הווי ואווירה כיפית, מפרה וחברית בין חברי הצוות.
מטרות הפרויקט

## Slide 6
סיכונים שהועלו בתחילת הפרויקט
הקושי הצפוי (סיכון) וניתוח סיבות | צפוי בשלב, סבירות הופעתו | מנגנון מניעה/טיפול
פגיעה באיכות ההגשות בשל לחץ זמן ועומס סמסטריאלי | לקראת סוף הסמסטר –גבוהה | חלוקת המשימות למשימות קטנות, הגדרת לוז צפוף ושוברי שגרה.
פגיעה ביעלות העבודה בשל חיכוכים בין חבריי הקבוצה | לקראת ההגשות – בינונית | הצפת כלל הבעיות בין חברי הצוות וביצוע שיחות קבוצתיות
פגיעה בלו"ז המשימות בשל חוסר ידע תיאורטי (רוב החומר נלמד בסמסטרים קודמים, כאשר חברי הצוות אינם באותו מצב אקדמי) | לאורך כלל הפרויקט – גבוהה | לפני כל מפגש שבועי, יבוצע מעבר קבוצתי על החומר התאורטי הרלוונטי לאותו מפגש.
פגיעה בתוצר של חבר צוות אחר על ידי דריסת התוצר שלו ב- repository | לקראת ההגשות – גבוהה | על כל חבר צוות לוודא בקבוצת ה-WhatsApp אם מישהו עובד על הפרויקט בזמן שהוא רוצה לעבוד גם, בנוסף איחוד מטלות משותפות יבוצע במהלך המפגש השבועי

## Slide 7
"פגיעה באיכות ההגשות בשל לחץ זמן ועומס סמסטריאלי"
התנהל לוח זמנים קפדני, ולכן הצלחנו להימנע מירידה באיכות העבודה שלנו כתוצאה מעומס סמסטריאלי, ורוב זמננו הושקע בפרוייקט.
"פגיעה ביעלות העבודה בשל חיכוכים בין חבריי הקבוצה"
ההפך הוא הנכון – הפכנו לחברים טובים, מה שגרם לאיכות העבודה רק לעלות.
סיכונים שהועלו בתחילת הפרויקט

## Slide 8
"פגיעה בלו"ז המשימות בשל חוסר ידע תיאורטי (רוב החומר נלמד בסמסטרים קודמים, כאשר חברי הצוות אינם באותו מצב אקדמי)"
במטרות, ציינו שלפעמים לא עמדנו בזמנים, ולרוב זה נבע מחוסר ידע תיאורטי, שהיינו צריכים להשלים בעצמנו.
"פגיעה בתוצר של חבר צוות אחר על ידי דריסת התוצר שלו ב-repository"
מקרה זה קרה מספר פעמים, והתמודדנו עם זה בעזרת גיבויים מקומיים ושליחת הודעות על עדכונים ב-WhatsApp
סיכונים שהועלו בתחילת הפרויקט

## Slide 9
סיכונים שעלו בדרך
הקושי הצפוי (סיכון) וניתוח סיבות | צפוי בשלב, סבירות הופעתו | מנגנון מניעה/טיפול
חוסר זמן ל-QA | לקראת סוף הסמסטר – בינונית | הפקת תוצר סופי שבוע לפני זמן ההגשה לשם השארת חלון הזדמנויות לשם הפקת בדיקות איכותיות לתוצר הסופי.
בעיות אינטגרציה | במהלך כל חלק המימוש – גבוהה | החלטה קבוצתית על מבנה ותשתית הפרויקט, על מנת ליצור רמה זהה במימושו.

## Slide 10
תובנות אישיות מהתהליך הצוותי
יזהר – "הצלחתי לעבוד בצוות לראשונה בחיי ומצאתי חברים לחיים".
איתי – "הצלחתי להשתפר בעבודה מול פלטפורמות שונות".
ליאור - "הגעתי למסקנה שאני לא יעיל אחרי השעה 8 בערב והגעתי, אך בשעות הרגילות (עד 8 בערב) הצלחתי לעבוד מעבר לשעות הלימודים הרגילות שלי".
רון – "הצלחתי ללמוד לעבוד תחת לחץ".
כפירי – "הצלחתי ללמוד כיצד לקבל ביקורת מחברי הצוות האחרים".

## Slide 11
תובנה צוותית מהתהליך הצוותי
בתחילת כל מפגש היה נכון שכל חבר צוות יציג את מה שעשה בשבוע שעבר לשאר חברי הצוות. בכך יצרנו מסגרת שכל חברי הקבוצה מעודכנים בהתקדמות הפרויקט, ובנוסף נעזרים ולומדים מהידע של שאר חבריי הפרויקט.